UMOWA nr ………………………………..

zawarta w dniu ……………2024 w Biłgoraju pomiędzy:

Lokalną Grupą Działania ,,Ziemia Biłgorajska” z siedzibą w Biłgoraju przy ul. Sikorskiego 12/42, 23-400Biłgoraj, KRS: 0000309748, NIP 918-211-52-73, REGON: 060393582,

reprezentowanym przez:

Waldemara Sawastynowicza – Prezesa Zarządu,

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym

a

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………………..

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

§ 1

- Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na wykonaniu zadania inwestycyjnego polegającego na wykonanie elementów małej architektury w miejscach uczęszczanych przez rowerzystów w następujących ilościach:

  - altana duża 3,5 x 5 – 10 sztuk

  - altana mała 3,5 x3,5 – 8 sztuk

  - miejsce na ognisko – 2 sztuk

  - stacja naprawcza – rowerowa – 3 sztuk

- Lokalizacja wszystkich obiektów została opisana w załączniku nr 1 do umowy.

§ 2

Przedmiot umowy jest elementem projektu współpracy pt. „Rozwój infrastruktury turystycznej w oparciu o szlaki GREENWAYS” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020.

§ 3

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z warunkami określonymi w treści Zapytania Ofertowego, projektami budowlanymi oraz obowiązującymi przepisami prawa.

- Wykonawca oświadcza, że osoby wyznaczone do realizacji przedmiotu umowy posiadają odpowiednie kwalifikacje a realizacja prac prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami i polskimi normami bezpieczeństwa oraz z należytą starannością w ich wykonaniu.

- Zakres świadczonych przez Wykonawcę robót jest taki, jak go określono w Umowie i musi ponadto zawierać wszelkie elementy, które w sposób oczywisty są potrzebne do tego, aby przedmiot Umowy osiągnął wymagane cele, nawet jeżeli elementy takie nie są wyraźnie wyszczególnione w Umowie.

- Wykonawca zobowiązuje się przedmiot umowy wykonać zgodnie ze współczesną wiedzą techniczną, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, wymogami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, etyką zawodową, zgodnie z uzgodnieniami jednostek opiniujących dokumentację projektową oraz postanowieniami niniejszej umowy.

- Osobami uprawnionymi do reprezentowania stron w trakcie realizacji umowy są:

- po stronie Zamawiającego: …………………………, tel. ……………………..…

- po stronie Wykonawcy: ……………………………, tel. ………………………..

- Osoby wyżej wymienione są uprawnione do udzielania informacji i wyjaśnień oraz podejmowania innych niezbędnych działań i decyzji w celu prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o zagrożeniach, które mogą mieć wpływ na realizację zamówienia oraz do stałej współpracy z Zamawiającym, aby zapobiegać wystąpieniu takich zagrożeń.

§ 4

- Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy nastąpi z dniem podpisania umowy, tj.………………………

- Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień 20.06.2024r.

- Wykonawca zobowiązany jest do dnia 30.04.2024 do zakończenia minimum 50% inwestycji (w tym 9 altan). Łączna liczba obiektów składająca się na całą inwestycję wynosi 23 sztuk.

§ 5

- Po zakończeniu realizacji każdego obiektu inwestycyjnego Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

§ 6

- Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie brutto w kwocie ogółem:                       ………………………………………………………. (słownie: …………………………………………………), w tym podatek VAT w kwocie ……………………………………………………………………. zł według stawki 23 %..

- Wypłata wynagrodzenia odbywać się będzie w częściach w oparciu o ceny jednostkowe poszczególnych obiektów zgodnych ze stawkami z formularza ofertowego tj.

  - altana duża 3,5 x 5 – cena jednostkowa ……………………………………. (słownie: …………………………), w tym podatek VAT w kwocie ……………………. zł według stawki 23 %..

  - altana mała 3,5 x3,5 – cena jednostkowa ……………………………. (słownie: …………………), w tym podatek VAT w kwocie ……………………. zł według stawki 23 %..

  - miejsce na ognisko cena jednostkowa ……………………………………. (słownie: ………………………………), w tym podatek VAT w kwocie ……………………. zł według stawki 23 %..

  - stacja naprawcza – rowerowa - cena jednostkowa ……………………………………. (słownie: ………………………………), w tym podatek VAT w kwocie ……………………. zł według stawki 23 %..

- Kwota, o której mowa w ust. 1, zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu wykonania przedmiotu umowy.

- Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru podpisany przez obie strony umowy.

- Dopuszcza się płatności częściowe, nie częściej niż raz na miesiąc, na podstawie podpisanych protokołów odbioru poszczególnych obiektów infrastruktury.

- Płatności za fakturę będą dokonywane przelewem na konto Wykonawcy nr ………………………………w terminie do 14 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

- Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 7

- Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są kary umowne.

- Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne za:

- zwłokę w terminie w wykonania przedmiotu umowy określonego w § 4 ust. 2 w wysokości 0,25 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,	
- zwłokę w terminie wykonania przedmiotu umowy określonego w § 4 ust. 3 w wysokości 0,25 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1za każdy dzień zwłoki,

- zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,25 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto.

- Kary umowne będą płacone przelewem na wskazany przez stronę rachunek bankowy w terminie 14 dni od dnia doręczenia żądania zapłaty takiej kary wystawionego przez Wykonawcę.

§ 8

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem ich nieważności.

- Umowa może być zmieniona, jeżeli zmiana ta nie spowoduje zmniejszenia albo zwiększenia zakresu świadczenia.

- Zmiana umowy w zakresie wydłużenia terminu realizacji zadania będzie możliwa jedynie po uzyskaniu przez Zamawiającego zgody wyrażonej  przez Zarząd Województwa Lubelskiego.

- Oprócz przypadków wymienionych w przepisach kodeksu cywilnego, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej części jeżeli:

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- Wykonawca nie rozpoczął prac bez uzasadnionych przyczyn w ustalonym terminie oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania przez Zamawiającego złożonego na piśmie.

§ 9

- Ustala się okres rękojmi na 24 miesięcy. Termin rękojmi biegnie od daty podpisania przez strony protokołu odbioru obiektu.

- Zamawiający w razie stwierdzenia w okresie rękojmi ewentualnych wad wykonanych robót budowlanych, obowiązany jest do przedłożenia Wykonawcy, najpóźniej w ciągu 10 dni od dnia ich ujawnienia, stosownej reklamacji.

- Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad lub awarii w wyznaczonym terminie, Zamawiający może powierzyć ich usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty gwarancji udzielonej przez Wykonawcę.

§ 10

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 11

Ewentualne spory wynikające z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 12

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Wykaz załączników:

Załącznik nr 1 do umowy – wykaz lokalizacji obiektów

Załącznik nr 2 do umowy – protokół odbioru

Załącznik nr 3 – przedmiar robot

ZAMAWIAJĄCY 							       WYKONAWCA

PROTOKÓŁ ODBIORU

ZAMAWIAJĄCY:

Lokalna Grupa Działania ,,Ziemia Biłgorajska” z siedzibą w Biłgoraju przy ul. Sikorskiego 12/42, 23-400Biłgoraj, KRS: 0000309748, NIP 918-211-52-73, REGON: 060393582,

reprezentowanym przez:

Waldemara Sawastynowicza – Prezesa Zarządu

WYKONAWCA:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

reprezentowaną przez:

……………………………………………

Na podstawie umowy z dnia ………………………….. roku, przedstawiciele Zamawiającego dokonali odbioru przedmiotu zamówienia tj.

Altana  mała 3,5x,3,5 położonej w miejscowości ……………………….. nr działki …………..

Altana duża 3,5x5 położonej w miejscowości ……………………….. nr działki …………..

Miejsca na ognisko położonej w miejscowości ……………………….. nr działki …………..

Stacji naprawczej położonej w miejscowości ……………………….. nr działki …………..

Zgodnie z zapisami umowy Wykonawca wykonał prace budowlane zgodnie z zapisami umowy oraz dokumentacji technicznej. Zakres prac został sprawdzony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru w dniu ……………..

Niniejszy Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla obu stron.

Data: …………….2024r.

W imieniu Zamawiającego

Imię i nazwisko

W imieniu Wykonawcy

Imię i nazwisko