ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji projektu

,,Rozwój infrastruktury turystycznej w oparciu o szlaki GREENWAYS”

- Zamawiający:

Lokalna Grupa Działania „Ziemia Biłgorajska”

ul. Sikorskiego 12/42

23-400 Biłgoraj

REGON: 060393582,

NIP: 9182115273

- Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych zgodnie z załączonymi projektami oraz przedmiarem robót. Wykonanie prac budowlanych realizowane jest w ramach projektu pt. ,,Rozwój infrastruktury turystycznej w oparciu o szlaki GREENWAYS” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zakres prac budowlanych:

- Altana mała 3,5 x  3,5- 8 szt.

Załącznik nr 1a- projekt budowlany, przedmiar robót

- Altana duża 3,5 x  5,0- 10 szt.

Załącznik nr 1b- projekt budowlany, przedmiar robót

- Miejsce na ognisko- 2 szt.

Załącznik nr 1c- projekt budowlany, przedmiar robót

- Stacja naprawcza- 3 szt.

Załącznik nr 1d- projekt budowlany, przedmiar robót

- Miejsce realizacji

Gminy w powiecie biłgorajskim: Aleksandrów, Biłgoraj, Biszcza, Frampol, Goraj, Księżpol, Łukowa, Obsza, Potok Górny, Tarnogród, Tereszpol i Turobin oraz gmina Radecznica w powiecie zamojskim. Szczegółowa lokalizacja poszczególnych inwestycji została określona w załączniku nr 2 do ogłoszenia.

- Termin realizacji

Maksymalny termin realizacji inwestycji- 20.06.2024r.

Wykonawca zobowiązany jest do dnia 30.04.2024r. do zakończenia minimum 50% inwestycji (w tym 9 altan). Łączna liczba obiektów składająca się na całą inwestycję wynosi 23 sztuki.

- Sposób komunikacji

Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać:

- pisemnie na adres: Lokalna Grupa Działania „Ziemia Biłgorajska”  ul. Sikorskiego 12/42,

23-400 Biłgoraj

- pocztą elektroniczną w postaci skanu podpisanych pism: lgd@ziemiabilgorajska.pl

- Opis sposobu składania ofert

Ofertę składa się poprzez pocztę elektroniczną na adres: lgd@ziemiabilgorajska.pl lub w siedzibie zamawiającego-  ul. Sikorskiego 12/42, 23-400 Biłgoraj

- Wykaz dokumentów składających się na kompletną ofertę

- formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego

-załącznik nr 5 do zapytania ofertowego- oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań

- Termin składania ofert

21.02.2024 r. do godzina 10.00- decyduje data wpływu

- Termin otwarcia ofert

22.02.2024 r. godzina 10.00

- Opis kryteriów oceny ofert:

Cena – 100% (max 100 pkt.)

- Podwykonawstwo

Zamawiający dopuszcza podwykonawstwo przy realizacji inwestycji.

- Informacje dodatkowe

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści zapytania ofertowego lub unieważnienia postępowania  na każdym jego etapie bez podania przyczyn

13. Osoba do kontaktu

Anna Adamek tel. 84 530 26 26

14. Wykaz załączników

- załącznik nr 1a do zapytania ofertowego- altana mała 3,5x3,5

- załącznik nr 1b do zapytania ofertowego- altana duża 3,5x5

- załącznik nr 1c do zapytania ofertowego- miejsce na ognisko

- załącznik nr 1d do zapytania ofertowego- stacja naprawcza

- załącznik nr 2 do zapytania ofertowego- lokalizacja i zakres prac

- załącznik nr 3 do zapytania ofertowego- formularz ofertowy

- załącznik nr 4 do zapytania ofertowego- wzór umowy

- załącznik nr 5 do zapytania ofertowego- oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań